Group Meeting d. 4/12 2013

Agenda:

* Status på opgaver
* Fremtidig Arbejds proces
* Nye opgaver
* Varm Stol
* Other
* Eventuelt

Ad. 1:

Lisbeth: Har gjort databasen færdig, indtil der kommer flere funktioner som skal tilføjes. Og har skrevet en stykke på rapporten om Database design og implementation.

Jakob: Fået Arduinoen til at logge ind når den scanner et token. Og har i den sammenhæng fundet en fejl. Hvis man scanner ind med et tag, prøver at scanne ud med et andet tag, så kan man ikke scanne ud med det første tag igen.

Tommy: Den tager nu højde for cost direkte i databasen.

Jens: Er kun lige startet på at skrive Arduino Design og Implementation.

Lars: Jeg har fået skrevet Device siderne færdig, der kan nu oprettes nye, slettes og ændres i systemet. Jeg har fået skrevet vores Analyse ned til ca. 3 sidder istedet for de forhændværende 10 sider.

Johan:

Ad. 2:

Jens forslår at vi er på uni fra 10 til 15.   
Vi vil begynde at komme herop, hver dag, med undtagelse af weekend. Hvis man dog preferer at lave sine skrive opgaver derhjemme, er dette også okay.

Ad. 3:

* Færdigør API (Tommy)
  + Få den til at finde den rigtige ”Time-Spent”
  + Under status checke regler
* Lav program kode til hvad der sker når swipes (Arduino) (Jakob)
* Lav program kode til at holde styr på tid (Arduino) (Jakob)
* Deamon (Check user related rules)
  + Give points
  + Open/closeaccount
* Lav hjemmesider
  + Users (Done)
    - Chores
    - Rules
    - Permissions
    - Details User (Johan)
  + Graf (Johan)
  + Calendar
* Rapport
  + Sammenhængende design (Jens laver en sketch)
  + Hjemmeside Design og implementation (Lars)
  + Arduino Design og Implementation (Jens)
  + Database Design og Implementation (Evt. Lisbeth)
  + Daemon Design og Implementation
  + API Design og Implementation
  + Sammenhængende implementation
  + Konklusion
  + Reflektering
    - Future work
  + Biblografi

Ad. 4:

Lisbeth: Intet

Jakob: Intet

Tommy: Jeg har ikke lavet en skid den her uge.  
Det er ikke super heldig at du ikke har lavet en skid.

Jens: Mindre druk, mindre DSE, mere herop.  
Du bør i hvert fald også komme herop på uni.

Lars: Jeg har heller ikke lavet nok.  
Du bør også komme op på uni og få lavet noget.

Johan: Hold op med at være syg!

Ad. 5:   
Jens holder nytårs aften sammen med CW Obel kollegiet, hvis der er nogen som har lyst, baren er åben.

Ad. 6:  
Tommy har ikke noget til dette punkt aligevel.