Group Meeting d. 20/11 2013

Agenda:

* Status på opgaver
* Nye opgaver
* Varm Stol
* Other

Ad. 1:

Lisbeth:   
Det er svært at lave delete, enten skal vi lave noget fancy cascade eller blot finde dem vha. Multiple kald til vores DB.

Har lavet funktioner til vores DB:

* simpleInsertIntoDB
* simpleUpdateDB
* removeSimpleObjectFromDB
* validateLogin
* profilesBySystemId
* controllersBySystemId
* tagsBySystemId
* controllersLastUsedHelpFunc
* tagLastUsed

Jens og Jakob: (Arduino)  
Har lavet en funktion som går ind på en falsk hjemmeside og prøver at kalde status API kaldet.  
Vi mangler clocken som skal gøre at kaldet kun sker en gang hver 5 min.  
Vi har lavet et globaltId, så alle devices kan få et personligt ID.

Johan:  
Lavet login-funktionalitet.  
Lavet create-user. – Men er ikke færdig grundet mangel på DB

Tommy:  
Har lavet om i APIet således at det ikke benytter sig af placeholders, men den skal laves om for at arbejde med det nye DB design.

Lars:  
Lavet Devices oversigt, Controller Add, Tag Add, de mangler alle DB kald.

Ad. 2:

* Færdigør Database (Lisbeth og Lars)
* Tilføj Libary for mysqli queries (Lisbeth)
* Færdigør API (Tommy)
* Sæt script op til at hente fra vores GitHub (Tommy)
* Sæt proxy op til at hente fra vores Server (Johan)
* Connect til egen server for at starte og få status (Arduino) (Jens og Jakob)
* Lav et reelt tag som kan bruges med Arduinoen (Jens og Jakob)
* Lav program kode til hvad der sker når swipes (Arduino) (Jens og Jakob)
* Lav program kode til at holde styr på tid (Arduino)
* Få et JSON libary til at virke på Arduinoen (Jens og Jakob)
* Deamon (Check user related rules)
  + Give points
  + Open/closeaccount
* Lav hjemmesider
  + Devices (Lars)
    - Add Device (Lars)
    - Details Device (Lars)
  + Users (Johan)
    - Chores
    - Rules
    - Permissions
    - Create User (Johan)
    - Details User (Johan)
  + Graf
  + Calendar

Ad. 3:

Lisbeth: Jeg synes jeg har arbejdet meget.

Jens: Stå op til tiden i dag.

Jakob: Jeg ville gerne jeg arbejdede lidt hurtigere, men vi har nået det vi kunne med de funktionaliteter der var til rådighed.

Johan: Jeg kunne ikke finde ud af databasen.

Tommy: Jeg ville gerne have lavet lidt mere, men jeg kunne kun gætte mig så langt i databasen.  
Tak for JSON

Lars: Intet

Ad. 4:

Heerle (en af Johans venner) vil gerne have hjælp til en lydprøve.